**Ход работы по благоустройству парка в селе Подгорное в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» на 06.08.2020 года.**

Подрядная организация ГУП РО «РостовАвтоДор» продолжает выполнение работ по благоустройству парка в селе Подгорное. Общая площадь благоустройства составляет 7324 кв.м.

На 06.08.2020 г. сделан дощатый настил для зоны тихого отдыха.

*Фотофиксация хода работ по благоустройству общественной территории «Парк по адресу: с. Подгорное, в центре села между ул. Советская и ул. Ленина» на 06.08.2020 г.:*

**

