Администрация

Подгорненского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.01.2020                                                                  № 3                                                 с.Подгорное

О мерах по обеспечению

закупки по капитальному ремонту

«Мемориала погибшим воинам»

В целях реализации выполнения работ по капитальному ремонту «Мемориала погибшим воинам», расположенного по адресу: Россия, Ростовская область, Ремонтненский район, с.Подгорное к северо-западу от Подгорненского СДК в парковой зоне

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить план (дорожную карту) выполнения работ по капитальному ремонту «Мемориала погибшим воинам», расположенного по адресу: Россия, Ростовская область, Ремонтненский район, с.Подгорное к северо-западу от Подгорненского СДК в парковой зоне, согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Ответственным за заключение муниципального контракта и контактным лицом назначить    ведущего  специалиста по вопросам экономики  Администрации Подгорненского сельского Белову  Е.В.

3.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава  Администрации Подгорненского

сельского  поселения                                                                  Л.В.Горбатенко

Приложение к

постановлению Администрации

Подгорненского  сельского поселения

от 10.01.2020  № 3

«Дорожная карта»

Выполнение работ по капитальному ремонту «Мемориала погибшим воинам», расположенного

по адресу: Россия, Ростовская область, Ремонтненский район, с.Подгорное к северо-западу от Подгорненского СДК в парковой зоне

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Внесение информации об электронном аукционе на выполнение работ по капитальному ремонту «Мемориала погибшим воинам», расположенного по адресу: Россия, Ростовская область, Ремонтненский район, с.Подгорное к северо-западу от Подгорненского СДК в парковой зоне в план-график на 2020 год | До 13.01.2020 | ведущий специалист по вопросам экономики Белова Е.В. |
| 2 | Разработка и утверждение аукционной документации по капитальному ремонту «Мемориала погибшим воинам» | До 23.01.2020 | ведущий специалист по вопросам экономики Белова Е.В. |
| 3 | Организация проведения торгов | До 15.02.2020 | ведущий специалист по вопросам экономики Белова Е.В. |
| 4 | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по капитальному ремонту «Мемориала погибшим воинам», расположенного по адресу: Россия, Ростовская область, Ремонтненский район, с.Подгорное к северо-западу от Подгорненского СДК в парковой зоне. | До 11.03.2020 | ведущий специалист по вопросам экономики Белова Е.В. |
| 5 | Начало работ по капитальному ремонту «Мемориала погибшим воинам» | До 12.03.2020 | Подрядная организация, ставшая победителем аукциона |
| 6 | Окончание работ по капитальному ремонту «Мемориала погибшим воинам» | До 01.10.2020 | Подрядная организация, ставшая победителем аукциона |