Администрация

Подгорненского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.06.2020                                                      № 69                                                   c. Подгорное

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики» за 2019 год

В соответствии с постановлениями Администрации Подгорненского сельского поселения от 04.04.2018 г № 14 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Подгорненского сельского поселения» и от 15.10.2018г. № 71 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Подгорненского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Подгорненского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» за 2019 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Подгорненского сельского поселения в сети «Интернет».

3.Контроль над исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Подгорненского

сельского поселения	                                                        Л.В. Горбатенко

Приложение

к постановлению Администрации

Подгорненского сельского поселения

от 30.06.2020 № 69

Отчет о реализации муниципальной программы

«Энергоэффективность и развитие энергетики» за 2019 год

I. Основные результаты.

На реализацию муниципальной программы в 2019 году предусматривалось выделение средств из бюджета поселения в сумме 150,6 тыс. рублей. Фактически средства освоены в сумме 150,5 тыс. рублей.

В 2019 году в рамках реализации мероприятий Программы  выполнены мероприятия, направленные на замену ламп накаливания и других неэффективных элементов систем               освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие.

Сведения о результатах реализации Муниципальной программы приведены в таблицах.

Оценка эффективности реализации Программы.

Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий Программы.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в целях достижения оптимального соотношения затрат, связанных с реализацией программы, и достигнутых результатов, а также обеспечения принципов бюджетной системы Российской Федерации: результативности и эффективности использования денежных средств, прозрачности,  адресности и целевого характера бюджетных средств.

На реализацию муниципальной программы в 2019 году предусматривалось выделение средств из бюджета поселения в сумме 150,6 тыс. рублей. Фактически средства освоены в сумме 150,5 тыс.рублей.

В 2019 году в рамках реализации мероприятий Программы  выполнены мероприятия, направленные на техническое обслуживание линии уличного освещения Подгорненского сельского поселения.

Бюджетная эффективность Программы определяется как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 150,5 тыс. рублей / 150,6 тыс. рублей x 100%

Для достижения ожидаемых результатов необходима дальнейшая реализация муниципальной программы.

- Таблица 1

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие «Мероприятия по замене ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие» | Главный специалист по бухгалтерскому учету Лемешко Т.Н. | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | Повышение уровня ответственности в энергосбережении | Произведена замена ламп накаливания на энергосберегающие | - |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие «Проведение мероприятий, направленных на воспитание у всех групп потребителей бережного отношения к энергопотреблению, популяризация новых технологий в сфере энергосбережения» | Старший инспектор по вопросам ЖКХ Герман В.Б. | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | Экономия энергоресурсов | Экономия энергоресурсов | - |

Таблица 2

Сведения

об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики»» за  2019 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотрен-ных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Энергоэффектив-ность и развитие энергетики» | всего | 150,6 | 150,5 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | бюджет района | 0 | 0 |
|  |  | бюджет поселения | 150,6 | 150,5 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1 | «Повышение энергетической эффективности сетей уличного освещения» | всего | 150,6 | 150,5 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | бюджет района | 0 | 0 |
|  |  | бюджет поселения | 150,6 | 150,5 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Мероприятия по замене ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие | всего | 150,6 | 150,5 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | бюджет района | 0 | 0 |
|  |  | бюджет поселения | 150,6 | 150,5 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2 | «Обеспечение реализации муниципальной программы» | всего | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | бюджет района | 0 | 0 |
|  |  | бюджет поселения | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.1 | Проведение мероприятий, направленных на воспитание у всех групп потребителей бережного отношения к энергопотреблению, популяризация новых технологий в сфере энергосбережения | всего | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | бюджет района | 0 | 0 |
|  |  | бюджет поселения | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |