

Администрация

Подгорненского сельского поселения

РАСПОРЯЖЕНИЕ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 10.01.2024 | № 2 | с. Подгорное |

|  |
| --- |
| **Об утверждении плана реализации муниципальной программы Подгорненского сельского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство Подгорненского сельского поселения» на 2024 год** |

В соответствии с постановлениями Администрации Подгорненского сельского поселения от 04.04.2018 № 14 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Подгорненского сельского поселения»,от 15.10.2018 № 72 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Подгорненского сельского поселения Ремонтненского района», от 24.10.2018 № 85 «Об утверждении муниципальной программы Подгорненского сельского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство Подгорненского сельского поселения»»

1.Утвердить план реализации муниципальной программы Подгорненского сельского поселения от 18.10.2018г. № 90 «Об утверждении муниципальной программы Подгорненского сельского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство Подгорненского сельского поселения» на 2024 год согласно приложению к настоящему распоряжению.

2.Ответственным специалистам Администрации Подгорненского сельского поселения. обеспечить исполнение плана реализации, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

3.Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

4.Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

**Глава Администрации Подгорненского**

**сельского поселения Л.В. Горбатенко**

Распоряжение вносит

сектор экономики и финансов

Приложение № 1

к распоряжению Администрации

Подгорненского сельского поселения

от 10.01.2024 № 2

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

муниципальной программы ««Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство

Подгорненского сельского поселения» на 2024 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый  срок  реализации | Объем расходов, (тыс. рублей) [<2>](#Par1127) | | | | | |
| всего | бюджет поселе  ния | феде-раль  ный бюджет | област  ной бюджет | бюджет муници  пально-го района | внебюджетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1. «Мероприятия в области коммунального хозяйства» | Администрация Подгорненского сельского поселения | X | X | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| 2. | Подпрограмма 2. «Благоустройство территории поселения» | Администрация Подгорненского сельского поселения | X | X | 310,3 | 310,3 | - | - | - | - |
| 2.1. | Основное  мероприятие 2.1:  Мероприятия по уличному освещению территории поселения | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ЧС и ПБ, вопросам мобилизации – Москалева Н.А. | надлежащее содержание территорий поселения, объектов благоустройства и уличного освещения в поселении | 01.01.2024  31.12.2024 | 164,6 | 164,6 | - | - | - | - |
| 2.2. | Основное  мероприятие 2.3:  Мероприятия по озеленению территории поселения | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ЧС и ПБ, вопросам мобилизации – Москалева Н.А. | Поддержание зеленного фонда | 01.01.2024  31.12.2024 | 35,0 | 35,0 |  |  |  |  |
| 2.3. | Основное  мероприятие 2.3:  Мероприятия по содержанию мест захоронения на территории поселения | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ЧС и ПБ, вопросам мобилизации – Москалева Н.А. | надлежащее содержание кладбищ | 01.01.2024  31.12.2024 | 23,3 | 23,3 |  |  |  |  |
| 2.4. | Основное  мероприятие 2.4:  Мероприятия по прочему благоустройству | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ЧС и ПБ, вопросам мобилизации – Москалева Н.А. | надлежащее содержание территорий поселения, объектов благоустройства | 01.01.2024  31.12.2024 | 87,4 | 87,4 |  |  |  |  |
| 2.5. | Контрольное событие подпрограммы | X | X | 01.01.2024  31.12.2024 | X | X | X | X | X | X |
| 5. | Итого по муниципальной  программе | X | X | X | 310,3 | 310,3 | - | - | - | - |