Администрация

Подгорненского  сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.01.2025                                                         № 5                                                   с. Подгорное

Об утверждении плана реализации муниципальной программы Подгорненского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2025 год

В соответствии с решением Собрания депутатов  сельского поселения от 27.12.2024 № 115 «О бюджете Подгорненского сельского поселения Ремонтненского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», постановлениями Администрации Подгорненского сельского поселения от 27.09.2024 № 85 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Подгорненского сельского поселения», от 27.09.2024 № 86 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Подгорненского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить план реализации муниципальной программы Подгорненского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2025 год (далее – план реализации) согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Ответственным специалистам Администрации Подгорненского сельского поселения обеспечить исполнение плана реализации, указанного в пункте 1 настоящего постановления.

3.Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2025 года.

4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Подгорненского

сельского поселения                                                                                   Л.В. Горбатенко

Постановление вносит

сектор экономики и финансов

# Приложение № 1

к постановлению Администрации

Подгорненского сельского поселения

от 09.01.2025г. № 5

Единый аналитический план реализации муниципальной (комплексной) программы

муниципальной программы «Развитие транспортной системы» на 2025 год

| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной (комплексной) программы Подгорненского сельского поселения, мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель (должность, ФИО) | Объем расходов, (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Структурный элемент «Развитие транспортной инфраструктуры» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, благоустройства, градостроительства, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности, вопросам мобилизации – Филькина Т.А. | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| 1.1. | Мероприятие (результат) структурного элемента «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, благоустройства, градостроительства, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности, вопросам мобилизации – Филькина Т.А. | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| 1.1.1 | Контрольная точка результата структурного элемента «Заключение муниципального контракта на оказание услуги (выполнения работы)» | Х | 31.1.2025 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2. | Структурный элемент «Повышение безопасности дорожного движения» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, благоустройства, градостроительства, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности, вопросам мобилизации – Филькина Т.А. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1. | Мероприятие (результат) структурного элемента «Разработка схем организации дорожного движения» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, благоустройства, градостроительства, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности, вопросам мобилизации – Филькина Т.А. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.1 | Контрольная точка результата структурного элемента «Заключение муниципального контракта на оказание услуги (выполнения работы)» | Х | 31.1.2025 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2 | Мероприятие (результат) структурного элемента «Установка дорожных знаков в соответствии со схемами дислокации» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, благоустройства, градостроительства, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности, вопросам мобилизации – Филькина Т.А. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.1 | Контрольная точка результата структурного элемента «Заключение муниципального контракта на оказание услуги (выполнения работы)» | Х | 31.12.2025 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3. | Итого по муниципальной программе | 01.01.2025 | 31.12.2025 | X | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |