**Ход работы по благоустройству парка в селе Подгорное в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» на 22.04.2020 года.**

Подрядная организация ГУП РО «РостовАвтоДор» продолжает выполнение работ по благоустройству парка в селе Подгорное. Общая площадь благоустройства составляет 7324 кв.м.

На 22.04.2020 г. на объекте уложено тротуарной плитки 1100кв.м. и установлено 950 поребриков. Завершено бетонирование основания и чаши для установки фонтана. Идет подготовка оснований под резиновое покрытие детской и спортивной площадок.

*Фотофиксация хода работ по благоустройству общественной территории «Парк по адресу: с. Подгорное, в центре села между ул. Советская и ул. Ленина» на 22.04.2020 г.:*













