РОСТОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

РЕМОНТНЕНСКИЙ  РАЙОН

Муниципальное образование «Подгорненское  сельское   поселение»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОДГОРНЕНСКОГО  СЕЛЬСКОГО   ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

10.10.2014                                                         №  57                                                   с.Подгорное

Об утверждении плана мероприятий по устранению нарушений, выявленных в ходе плановой выездной проверки Южного управления государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта

Для устранения нарушений, выявленных в ходе проверки проводимой с целью оценки соответствия обязательным требованиям осуществления деятельности согласно п. 5, п. 6 и п. 11 ч. 1 ст. 15 Федеральный Закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в части организации транспортного обслуживания населения, дорожной деятельности, содержания автомобильных дорог общего пользования и на предмет создания условий для предоставления транспортных услуг населению по дорогам местного значения общего пользования в границах Подгорненского сельского поселения, согласно акта проверки от  03.10.2014г. № 187д и предписания от 03.10.2014г. № 187д:

1. Утвердить план мероприятий по устранению нарушений, выявленных в ходе плановой выездной проверки Южного управления государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, в части полномочий муниципального образования «Подгорненское сельское поселение» (приложение № 1).

2. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте Администрации Подгорненского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава Подгорненского

сельского поселения                                                                     Л.В. Горбатенко

Приложение

к распоряжению Администрации

Подгорненского сельского поселения

от 10.10.2014    № 57

План 
 мероприятий по устранению нарушений, выявленных в ходе плановой выездной проверки Южного управления государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта в части полномочий муниципального образования «Подгорненское сельское поселение»

- Автомобильным дорогам местного значения Подгорненского сельского поселния присвоены идентификационные номера. Приложение № 1 к постановлению Администрации Подгорненского сельского поселения от 18.04.2012 г. № 22а.

| № п/п | Нарушения, выявленные в ходе проверки | Мероприятия по устранению выявленных нарушений | Ответственный исполнитель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Не осуществляется муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенного пункта Подгорненского сельского поселения в соответствии с требованиями п. 1 ст. 13 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации», п. 5 ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" | Подготовить НПА о муниципальном контроле за сохранностью автомобильных дорог общего пользования местного значения | специалист по вопросам ЖКХ | До 25.10.2014 |
| 2. | Не оформлено право собственности на 4 обьекта УДС, находящиеся в границам сельского поселения: с. Подгорное ул. Советская-1,2 км; с. Подгорное ул.Молодежная -1,0 км; с. Подгорное ул. Комсомольская -1,3 км; с. Подгорное ул. Ленина-3,1 км; | Провести регистрацию права собственности 4 автомобильных дорог общего пользования местного значения | Специалист имущественным и земельным отношениям | До 29.05.2015 |
| 3. | Не имеются технические паспорта ВСН 1-83 на 4 автомобильные дороги общего пользования местного значения Подгорненского сельского поселения | Провести разработку и утверждение технических паспортов на 4 автомобильных дорог общего пользования местного значения | Специалист имущественным и земельным отношениям | До 29.05.2015 |
| 4. | Не имеется оформленных и утвержденных Проектов организации дорожного движения (ПОДД) на 4 автомобильных дороги общего пользования местного значения Подгорненского сельского поселения | Организовать работу по разработке ПОДД | специалист по вопросам ЖКХ | До 29.05.2015 |
| 5. | Выявлены нарушения по содержанию и обеспечению безопасности дорожного движения по автомобильным дорогам общего пользования местного значения, а именно: х. Веселый 1. На остановочном комплексе отсутствуют : наименование, расписание, посадочная площадка. нарушены требования п.п. 14-18; Постановления Правительства Российской Федерации от 14.02.2009 № 112; ст. 10.8. СНиП 2.05.02-85. 2. Установить дорожный знак 5.16 «место остановки» согласно ГОСТа. Нарушены требования п.5.6.23 ГОСТа Р 52289-2004. 3. Растительность (трава) на обочине выше допустимой нормы. Нарушены требования ГОСТа Р 50597-93; Методических рекомендаций по ремонту и содержанию автомобильных дорог Росавтодор от 17.03.2004 г. № ОС-28/1270-ис. 4. Несанкционированные съезды и выезды на дорожное полотно 3 шт. Требования п.5.5. СНиП 2.05.02-85 и п.3.1.1.ГОСТа Р 50597-9. с. Подгорное 5. Растительность (трава) на обочине выше допустимой нормы. Нарушены требования ГОСТа Р 50597-93; Методических рекомендаций по ремонту и содержанию автомобильных дорог Росавтодор от 17.03.2004 г. № ОС-28/1270-ис. 6. Установить недостающие дорожные знаки согласно ПОДД: «Главная дорога» - 2 шт., «Уступите дорогу» -2 шт.. Нарушены требования п.3.1.1 ГОСТа Р 50597-93. 7. На остановочном комплексе отсутствуют : наименование, расписание, посадочная площадка. нарушены требования п.п. 14-18; Постановления Правительства Российской Федерации от 14.02.2009 № 112; ст. 10.8. СНиП 2.05.02-85. 8. Дефекты дорожного полотна: сетка трещин, выбоины. Нарушены требования п.3..1.1 ГОСТа Р 50597-93. | Учесть работы по устранению выявленных нарушений при заключению муниципального контракта на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2015г | специалист по вопросам ЖКХ | Декабрь 2014г – январь 2015г |